CONSOLIDACIÓN DOCUMENTACIÓN FASE 1

profesor: ricardo aravena | Duoc UC _Maipu | CAPSTONE_705D

Sistema E-commerce TESTheb - Bordados Personalizados

francisco campos- sebastian mella

2025

Contenido

RESUMEN EJECUTIVO FASE 1	1

Logros Principales	1

Próximos Pasos	1

ÍNDICE GENERAL DE DOCUMENTOS	1

1. DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	1

2. DOCUMENTOS TÉCNICOS	1

3. ANÁLISIS Y DISEÑO	2

4. VALIDACIÓN CON CLIENTE	2

5. PROCESOS Y METODOLOGÍA	2

CHECKLIST DE VERIFICACIÓN FINAL	3

Completitud de Documentación	3

Coherencia Entre Documentos	3

Estándares de Calidad	3

Validación Técnica	3

MÉTRICAS DE FASE 1	3

Documentación Entregada	3

Cumplimiento de Objetivos Fase 1	3

Preparación para Fase 2	4

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN FASE 1	4

Entregables Obligatorios	4

Estándares de Calidad	4

Preparación Fase 2	4

TRANSICIÓN A FASE 2	4

Hitos Inmediatos (Semana 8)	4

Riesgos Monitoreados	5

Métricas de Seguimiento	5

INSTRUCCIONES DE ENTREGA	6

Estructura de Carpetas Recomendada	6

Formato de Entrega	6

Presentación (Si aplica)	6

CONTACTO DEL EQUIPO	6

Project Manager / Backend Developer	6

Frontend Developer / QA Leader	6

Cliente / Product Owner	7

DECLARACIÓN DE COMPLETITUD	8

# RESUMEN EJECUTIVO FASE 1

La Fase 1 del proyecto TESTheb ha completado exitosamente la planificación integral y análisis de requerimientos para el desarrollo del sistema e-commerce especializado en bordados personalizados.

## Logros Principales

Análisis completo de negocio - Validación con cliente Amaro Abate

Arquitectura técnica definida - React 19 + Node.js + PostgreSQL

Product Backlog priorizado - 15 historias de usuario organizadas

Planificación detallada - Cronograma, riesgos, recursos definidos

Documentación técnica - APIs, instalación, calidad establecidos

## Próximos Pasos

Fase 2 (Semanas 8-12): Desarrollo del MVP funcional

Hito Crítico: Sistema base funcionando en Semana 10

# ÍNDICE GENERAL DE DOCUMENTOS

## 1. DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

| N° | Documento | Archivo | Páginas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Acta de Constitución del Proyecto | Acta_Constitucion.docx | 12 | Completo |
| 1.2 | Guía del Estudiante - Definición APT | 1.5_GuiaEstudiante_Fase 1_Definicion Proyecto APT.docx | 8 | Completo |
| 1.3 | Plan de Gestión de Calidad + DoD | Plan_Gestion_Calidad_DoD.docx | 15 | Completo |
| 1.4 | EDT y Diccionario de Trabajo | EDT_y_Diccionario_TESTheb.xlsx | - | Completo |
| 1.5 | Matriz RACI | Matriz_raci.xlsx | - | Completo |
| 1.6 | Cronograma Gantt | Gantt.xlsx | - | Completo |
| 1.7 | Matriz de Riesgos | Plantilla de riesgos.xlsx | - | Completo |
| 1.8 | Roadmap Visual del Proyecto | Roadmap.pdf | 1 | Completo |

## 2. DOCUMENTOS TÉCNICOS

| N° | Documento | Archivo | Páginas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Ficha Técnica Formal | Ficha_Tecnica_Formal.docx | 18 | Completo |
| 2.2 | Documentación API de Usuarios | Documentacion_API_Usuarios.docx | 22 | Completo |
| 2.3 | Guía de Instalación y Despliegue | Guia_Instalacion_Despliegue.docx | 16 | Completo |

## 3. ANÁLISIS Y DISEÑO

| N° | Documento | Archivo | Páginas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Product Backlog | Product_Backlog.docx | 10 | Completo |
| 3.2 | Diagrama de Casos de Uso | Diagrama Casos de uso.pdf | 1 | Completo |
| 3.3 | Diagrama de Clases UML | Diagrama de clases.pdf | 1 | Completo |
| 3.4 | Modelo Entidad Relación (MER) | MER.pdf | 1 | Completo |
| 3.5 | Modelo Entidad Relación v2 | MER2.pdf | 1 | Completo |
| 3.6 | Wireframes del Sistema | wireframe/ | - | Completo |
| 3.7 | Mockups de Interfaces | Mockups/ | - | Completo |

## 4. VALIDACIÓN CON CLIENTE

| N° | Documento | Archivo | Páginas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Informe de Validación TESTheb | Informe_Validacion_TESTheb.docx | 6 | Completo |
| 4.2 | Información de Bordados TESTheb | Bordados-TESTheb (2).pdf | - | Completo |

## 5. PROCESOS Y METODOLOGÍA

| N° | Documento | Archivo | Páginas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Diagramas BPMN | BPM/ | - | Completo |
| 5.2 | Diagramas de Actividad | Diagrama de actividad/ | - | Completo |

# CHECKLIST DE VERIFICACIÓN FINAL

## Completitud de Documentación

Gestión: Acta, planes, cronogramas, riesgos documentados

Técnico: Arquitectura, APIs, instalación especificados

Análisis: Requerimientos, casos de uso, diseño UML

Validación: Cliente ha aprobado alcance y requerimientos

Calidad: DoD definidos para cada tipo de entregable

## Coherencia Entre Documentos

Fechas de hitos: Consistentes en Gantt, Acta y Product Backlog

Roles del equipo: Francisco (PM/Backend), Sebastian (Frontend/QA)

Stack tecnológico: React 19 + Node.js + PostgreSQL en toda documentación

Alcance: 15 HU priorizadas coherentes entre documentos

Cliente: Amaro Abate referenciado consistentemente

## Estándares de Calidad

Formato: Documentos Word/Excel profesionales con logo/headers

Versionado: Todos los documentos en versión 1.0

Nomenclatura: Archivos nombrados según convención establecida

Ortografía: Revisión completa de redacción y gramática

Referencias: Enlaces y numeración funcionando correctamente

## Validación Técnica

Arquitectura: Diagrama técnico coherente con Ficha Técnica

Base de datos: MER alineado con API de usuarios

Instalación: Guía técnica verificada paso a paso

APIs: Documentación completa y ejemplos funcionales

Seguridad: JWT, bcrypt, roles definidos consistentemente

# MÉTRICAS DE FASE 1

## Documentación Entregada

| Categoría | Documentos | Páginas Totales | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestión | 8 docs | ~40 páginas | 100% |
| Técnicos | 3 docs | ~56 páginas | 100% |
| Análisis | 7 docs | ~20 páginas | 100% |
| Validación | 2 docs | ~10 páginas | 100% |
| TOTAL | 20 docs | ~126 páginas | 100% |

## Cumplimiento de Objetivos Fase 1

Planificación completa: EDT, Gantt, RACI, Riesgos

Análisis de requerimientos: 15 HU priorizadas y validadas

Diseño técnico: Arquitectura, UML, MER, APIs

Validación cliente: Amaro aprobó alcance y funcionalidades

Setup metodológico: Scrum, DoD, estándares de calidad

## Preparación para Fase 2

Backlog listo: Historias priorizadas para desarrollo

Arquitectura definida: Stack y estructura clara

Ambiente preparado: Guías de instalación documentadas

Calidad establecida: DoD y procesos de revisión definidos

# CRITERIOS DE ACEPTACIÓN FASE 1

## Entregables Obligatorios

Acta de Constitución - Define alcance, objetivos, cronograma

Product Backlog - 15 historias de usuario priorizadas

Diseño técnico - UML, MER, arquitectura sistema

Planificación - Gantt, RACI, gestión de riesgos

Validación cliente - Aprobación formal de Amaro Abate

## Estándares de Calidad

Formato profesional en todos los documentos

Coherencia técnica entre especificaciones

Trazabilidad desde requerimientos hasta diseño

Validación formal con el cliente registrada

## Preparación Fase 2

Backlog ejecutable con criterios de aceptación claros

Setup técnico documentado y verificado

Metodología Scrum establecida con roles definidos

Control de calidad con DoD por cada actividad

# TRANSICIÓN A FASE 2

## Hitos Inmediatos (Semana 8)

Sprint Planning 1: Seleccionar HU001, HU002, HU003, HU004

Setup técnico: Implementar guía de instalación

Repositorio: Crear estructura frontend/backend

Base de datos: Implementar modelo MER documentado

## Riesgos Monitoreados

R1 - Integración Transbank: Desarrollo en sandbox desde semana 10

R2 - Carga académica: Control de 30h/semana por miembro

R3 - Cambios de alcance: Control formal con Amaro

## Métricas de Seguimiento

Velocity team: Puntos de historia completados por sprint

Burndown: Progreso hacia MVP en semana 10

Calidad: % de HU que pasan DoD en primera iteración

# INSTRUCCIONES DE ENTREGA

## Estructura de Carpetas Recomendada

| Fase 1 | Evidencias Individuales | Apellido_Nombre_1.1_APT122_AutoevaluacionCompetenciasFase1.docx Apellido_Nombre_1.2_APT122_DiarioReflexionFase1.docx Apellido_Nombre_1.3_APT122_AutoevaluacionFase1.docx |
| --- | --- | --- |
|  | Evidencias Grupales | Presentación Proyecto.pptx |
|  |  | 1.4_APT122_FormativaFase1.docx |
|  |  | 1.5_GuiaEstudiante_Fase 1_Definicion Proyecto APT (Español).docx |
|  |  | 1.5_GuiaEstudiante_Fase 1_Definicion Proyecto APT (Inglés).docx Optativo |
|  |  | PLANILLA DE EVALUACIÓN FASE 1.xlsx (Enviada por correo) |

## Formato de Entrega

Medio: Repositorio GitHub

Formato: Normal

Peso máximo: N/A

Nomenclatura: 2025_MA_CAPSTONE_705D_GRUPO_7

## Presentación (Si aplica)

Duración: 15-20 minutos

Enfoque: Demostrar planificación y preparación para desarrollo

Material: Slides con resumen ejecutivo y próximos pasos

Demo: Mockups y wireframes principales

# CONTACTO DEL EQUIPO

## Project Manager / Backend Developer

Nombre: Francisco Campos

Email: f.campos@duocuc.cl

Responsabilidades: Gestión proyecto, desarrollo backend, base de datos

## Frontend Developer / QA Leader

Nombre: Sebastian Mella

Email: seb.mella@duocuc.cl

Responsabilidades: Desarrollo frontend, aseguramiento calidad, testing

## Cliente / Product Owner

Nombre: Amaro Abate

Empresa: Bordados TESTheb

Email: amaro@testheb.com

Rol: Validación de requerimientos, decisiones de negocio

# DECLARACIÓN DE COMPLETITUD

Certificamos que la Fase 1: Inicio y Planificación del proyecto Sistema E-commerce TESTheb ha sido completada exitosamente según los estándares de calidad establecidos y los requerimientos académicos.

Toda la documentación ha sido:

Creada según plantillas y estándares definidos

Revisada por ambos miembros del equipo técnico

Validada formalmente con el cliente Amaro Abate

Consolidada en paquete coherente y profesional

El equipo está preparado para iniciar la Fase 2: Desarrollo con bases sólidas de planificación y un roadmap claro hacia el éxito del proyecto.

Elaborado por: Francisco Campos - Project Manager

Revisado por: Sebastian Mella - QA Leader

Aprobado por: Amaro Abate - Cliente

Fecha de entrega: Semana 7 - Septiembre 2025

Próxima revisión: Inicio Fase 2 - Semana 8

Versión: 1.0 Final