PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD+ DEFINITION OF DONE (DoD)

profesor: ricardo aravena | Duoc UC | CAPSTONE_705D

Sistema E-commerce TESTheb

Francisco campos – sebastian mella

2025

Contenido

FASE 1: INICIO Y PLANIFICACIÓN	2

INFORMACIÓN DEL PROYECTO	2

1. OBJETIVOS DE CALIDAD	2

1.1 Objetivo General	2

1.2 Objetivos Específicos	2

3

2. ESTÁNDARES DE CALIDAD POR TIPO DE ENTREGABLE	3

2.1 DOCUMENTOS DE GESTIÓN	3

2.2 DOCUMENTOS TÉCNICOS	3

2.3 DOCUMENTOS DE ANÁLISIS	3

2.4 HITOS Y PRESENTACIONES	4

3. DEFINITION OF DONE (DoD) POR ACTIVIDAD	4

10. ENTREGA Y APROBACIÓN	9

10.1 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN FASE 1	9

10.2 APROBACIONES REQUERIDAS	9

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD + DEFINITION OF DONE (DoD)

# FASE 1: INICIO Y PLANIFICACIÓN

## INFORMACIÓN DEL PROYECTO

- • Proyecto: Sistema E-commerce TESTheb

- • Cliente: Amaro Abate • Bordados TESTheb

- • Equipo: Francisco Campos (PM/Backend), Sebastian Mella (Frontend/QA)

- • Periodo: Semanas 1-7 (Fase 1)

- • Fecha: Septiembre 2025

- • Versión: 1.0

# 1. OBJETIVOS DE CALIDAD

## 1.1 Objetivo General

Establecer estándares de calidad y criterios de aceptación para garantizar que todos los entregables de la Fase 1 cumplan con las expectativas del cliente y los requisitos académicos.

## 1.2 Objetivos Específicos

- • Definir criterios claros de "terminado" para cada tipo de entregable

- • Establecer procesos de revisión y validación

- • Asegurar coherencia y consistencia entre documentos

- • Garantizar participación activa del cliente en validaciones

# 2. ESTÁNDARES DE CALIDAD POR TIPO DE ENTREGABLE

## 2.1 DOCUMENTOS DE GESTIÓN

Aplica a: Acta Constitución, EDT, Plan de Proyecto, Plan de Riesgos

Estándares:

- • Formato profesional y estructura clara

- • Información completa según plantillas establecidas

- • Coherencia con otros documentos del proyecto

- • Ortografía y redacción correctas

- • Versionado y control de cambios

## 2.2 DOCUMENTOS TÉCNICOS

Aplica a: Ficha Técnica, Casos de Uso, Diagramas UML, MER

Estándares:

- • Notación estándar según metodología (UML, BPMN)

- • Nivel de detalle apropiado para desarrollo posterior

- • Trazabilidad con requerimientos

- • Validación técnica por ambos miembros del equipo

## 2.3 DOCUMENTOS DE ANÁLISIS

Aplica a: Requerimientos, Definición de Alcances, Wireframes

Estándares:

- • Validación obligatoria con el cliente (Amaro)

- • Especificación clara y sin ambigüedades

- • Cobertura completa del alcance definido

- • Criterios de aceptación medibles

## 2.4 HITOS Y PRESENTACIONES

Aplica a: Presentación inicial, Hito Proyecto iniciado, Entrega Fase 1

Estándares:

- • Agenda y objetivos claros

- • Material visual profesional

- • Documentación de respaldo completa

- • Acta de reunión con acuerdos y decisiones

# 3. DEFINITION OF DONE (DoD) POR ACTIVIDAD

## 3.1 DoD PARA DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS

- Actividades: Acta Constitución, Product Backlog, Definición Alcances

- Criterios DoD:

- Documento creado según plantilla establecida

- Revisado por ambos miembros del equipo

- Validado y aprobado por el cliente (Amaro)

- Subido a repositorio de documentación (GitHub/Drive)

- Versionado correctamente (formato v1.0, v1.1, etc.)

- Referenciado en otros documentos cuando corresponda

## 3.2 DoD PARA ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

- Actividades: RF/RNF, Casos de Uso, Wireframes

- Criterios DoD:

- Especificación completa y sin ambigüedades

- Criterios de aceptación definidos y medibles

- Validado con el cliente en reunión formal

- Trazabilidad establecida con Product Backlog

- Documentado en formato estándar

- Aprobación formal del cliente registrada

## 3.3 DoD PARA DISEÑO TÉCNICO

- Actividades: Diagramas UML, MER, Arquitectura, BPMN

- Criterios DoD:

- Notación estándar correcta (UML 2.5, BPMN 2.0)

- Nivel de detalle suficiente para desarrollo

- Revisión técnica por ambos miembros del equipo

- Coherencia con decisiones arquitecturales

- Exportado en formatos adecuados (PNG, PDF)

- Integrado en documentación técnica

## 3.4 DoD PARA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

- Actividades: EDT, Cronograma, Plan Riesgos, RACI

- Criterios DoD:

- Estructura jerárquica completa y lógica

- Estimaciones de tiempo realistas

- Dependencias identificadas correctamente

- Recursos asignados apropiadamente

- Revisado por el Project Manager

- Exportado en formato ejecutable (.xlsx, .mpp)

## 3.5 DoD PARA SETUP TÉCNICO (Semanas 5-7)

- Actividades: Repo GitHub, Setup local, Configuraciones

- Criterios DoD:

- Repositorio creado con estructura FE/BE

- README.md con instrucciones de instalación

- Dependencias instaladas y funcionando

- Configuraciones de desarrollo documentadas

- Probado por ambos miembros del equipo

- Guía de instalación validada externamente

# 4. PROCESOS DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN

## 4.1 PROCESO DE REVISIÓN INTERNA

Frecuencia: Antes de cada entrega al cliente Responsables: Francisco Campos + Sebastian Mella

Actividades:

- Revisión de contenido y formato

- Verificación de criterios DoD

- Control de calidad técnica

- Aprobación para envío al cliente

## 4.2 PROCESO DE VALIDACIÓN CON CLIENTE

Frecuencia: Semanal o según entregables críticos Responsable: Francisco Campos (PM)

Actividades:

- Presentación del entregable

- Recolección de feedback

- Documentación de cambios solicitados

- Obtención de aprobación formal

## 4.3 CONTROL DE VERSIONES

Herramientas: GitHub (código), Google Drive (documentos) Responsable: Francisco Campos

Convenciones:

- Documentos: v1.0, v1.1, v2.0

- Código: Semantic versioning

- Branches: feature/nombre-funcionalidad

# 5. MÉTRICAS DE CALIDAD

## 5.1 MÉTRICAS DE DOCUMENTACIÓN

| Métrica | Objetivo | Método de Medición |
| --- | --- | --- |
| Completitud de documentos | 100% | Checklist de contenido obligatorio |
| Aprobación cliente primera iteración | >80% | Documentos aprobados sin cambios mayores |
| Tiempo de revisión interna | <2 días | Tiempo entre creación y aprobación interna |
| Coherencia entre documentos | 100% | Verificación de consistencia de datos |

## 5.2 MÉTRICAS DE PROCESO

| Métrica | Objetivo | Método de Medición |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento cronograma Fase 1 | 100% | Actividades completadas a tiempo |
| Participación cliente en validaciones | >90% | Asistencia a reuniones programadas |
| Defectos encontrados post-entrega | <3 por documento | Errores reportados por evaluadores |

# 6. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES

## 6.1 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

Tipos de no conformidades:

- Documento incompleto según DoD

- Rechazo del cliente en validación

- Inconsistencias entre documentos

- Incumplimiento de cronograma

## 6.2 PROCESO DE CORRECCIÓN

- Identificación: Detección del problema

- Análisis: Determinación de causa raíz

- Corrección: Implementación de solución

- Verificación: Validación de la corrección

- Documentación: Registro de lección aprendida

## 6.3 ESCALAMIENTO

- Nivel 1: Resolución por el equipo (24 horas)

- Nivel 2: Involucrar al cliente (48 horas)

- Nivel 3: Revisión de cronograma (72 horas)

# 7. ROLES Y RESPONSABILIDADES

## 7.1 FRANCISCO CAMPOS (Project Manager)

- Coordinación general de calidad

- Validaciones con cliente

- Control de versiones y documentación

- Aprobación final de entregables

## 7.2 SEBASTIAN MELLA (QA Leader)

- Revisión técnica de documentos

- Verificación de criterios DoD

- Testing de configuraciones técnicas

- Soporte en validaciones

## 7.3 AMARO ABATE (Cliente)

- Validación de entregables de negocio

- Feedback y aprobaciones

- Participación en reuniones de revisión

- Decisiones sobre cambios de alcance

# 8. HERRAMIENTAS DE CALIDAD

## 8.1 DOCUMENTACIÓN

- Google Drive: Almacenamiento y colaboración

- GitHub: Control de versiones de código

- Figma: Wireframes y diseños

- Draw.io: Diagramas UML y BPMN

## 8.2 COMUNICACIÓN

- WhatsApp: Comunicación diaria equipo

- Email: Comunicación formal con cliente

- Google Meet: Reuniones y validaciones

## 8.3 GESTIÓN

- GitHub Projects: Seguimiento de tareas

- Excel: Cronogramas y matrices

- Google Calendar: Programación de reuniones

# 9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CALIDAD

| Semana | Actividades de Calidad |
| --- | --- |
| 1 | Definición de estándares, Setup herramientas |
| 2 | Primera validación con cliente, Revisión documentos |
| 3 | Creación de este Plan de Calidad, Validación técnica |
| 4 | Revisión integral Fase 1, Preparación presentación |
| 5-6 | Control de calidad setup técnico |
| 7 | Validación final Fase 1, Consolidación documentación |

# 10. ENTREGA Y APROBACIÓN

## 10.1 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN FASE 1

- Todos los entregables cumplen DoD definido

- Cliente ha validado formalmente todos los documentos críticos

- Documentación está consolidada y organizada

- Setup técnico está funcionando y documentado

- Presentación inicial ha sido aprobada

## 10.2 APROBACIONES REQUERIDAS

| Entregable | Aprobador | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Documentos de negocio | Amaro Abate | Email/Acta de aprobación |
| Documentos técnicos | Francisco Campos | Revisión técnica registrada |
| Setup y configuraciones | Sebastian Mella | Pruebas exitosas documentadas |
| Entrega Fase 1 completa | Evaluador académico | Calificación aprobatoria |

Elaborado por: Francisco Campos - Project Manager
Revisado por: Sebastian Mella - QA Leader
Aprobado por: [Pendiente aprobación cliente]

Fecha de vigencia: Semanas 1-7 (Fase 1)
Próxima revisión: Semana 8 (Inicio Fase 2)