|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? He cumplido lo planificado con pequeños corrimientos controlados. Lo que más me habilitó fue tener el alcance priorizado, DoD claro y componentes reutilizables; lo más complejo ha sido la integración de pagos y la coordinación de equipo, pero ya tengo medidas para que no afecten el MVP ni la entrega.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Mantengo el MVP protegido con feature flags y planes B, gobierna la agenda el Gantt + checkpoints, y la calidad la cuida el DoD + CI. Si algo se atrasa (pagos/branding), el sitio sigue funcionando y la entrega no se cae.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Satisfactorio, con mejoras en curso. Cerré Fase 1 en plazo (documentación base, alcance y roadmap) y Fase 2 avanza acorde al Gantt. Mantuve foco en MVP y calidad con listas DoD por historia. Mis indicadores actuales son buenos para una versión en desarrollo (p. ej., Lighthouse ~84 rendimiento / ~87 accesibilidad en páginas clave), aunque aún me falta robustecer pagos y pruebas.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Pagos (Transbank, sandbox): ¿Para esta entrega vale demostrar modo simulado con feature flag apagado y evidencias de pruebas (logs/callbacks), o es obligatorio cerrar el flujo end-to-end? Cambios de alcance: ¿Cómo documentar el alcance ajustado sin castigo? (anexo de cambios + impacto en Gantt).

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? ¿Cómo presentar cambios de alcance para que no penalice (formato y lugar en la entrega)? ¿Confirman el enfoque de la demo: negocio > técnico (tiempo sugerido por bloque)

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo satisfactorio: avanzamos según el plan y protegemos el MVP. Positivo: compromiso, comunicación clara, PRs pequeños con revisión y reutilización de componentes. A mejorar: coordinar horarios, reforzar DoR/DoD y criterios de aceptación, resolver conflictos Git y ampliar pruebas compartidas. Próximos pasos: daily asíncrono, SLA de PR 24h, retro semanal breve y límites WIP.